Raspored rada

| Prva nedelja | Izrada login sistema, povezivanje sa databazom i odrađivanje vizuelnog interfejsa glavnih stranica |
| --- | --- |
| Druga nedelja | Izrada modula za registrovanje i rezervisanje termina, sa strane zaposlenih i korisničke strane i povezivanje modula sa bazom |
| Treća nedelja | Izrada modula za registrovanje i rezervisanje opreme, sa strane zaposlenih i korisničke strane i povezivanje modula sa bazom |
| Četvrta nedelja | Izrada korisničkog interfejsa za pregled rezervisanih termina i opreme kao i sistem načina isplate |
| Peta nedelja | Izrada sa strane zaposlenih za pregled korisnika koji su registrovani na koji termin. |
| Šesta nedelja | Izrada sa strane zaposlenih na pregled svih korisnika I svih njihovih rezervacija |